🧩 Raport de Sprint – Proiect de Joc Unity

**Echipa:** 6

**Numele jocului (titlu provizoriu):** Not Alone Here

**Sprint #:** 4

**Perioada:** 02.12.2025 - 16.12.2025

**Data predării raportului:** 02.12.2025

**Team leader (persoană de contact):** Ecobescu George-Marius

**Persoana/Persoanele care au întocmit raportul:** Ecobescu George-Marius

**Modalitatea preferată de primire a recenziei (ex: e-mail, feedback oral, Google Docs):**

e-mail: mariuseco15@yahoo.com

## 1. Scopul general al sprintului

Obiectivul principal al acestui sprint este completarea elementelor de baza ale jocului, incluzand implementarea itemelor, finalizarea sistemului de inventar si pregatirea AI-ului inamic. Sprintul vizeaza de asemenea adaugarea de mecanici suplimentare si scripturi pentru a permite interactivitatea jucatorului cu mediul, iar echipa incearca sa realizeze aceste task-uri cat mai mult posibil, desi exista un grad de incertitudine legat de implicarea unor membri.

## 2. Statusul obiectivelor din sprintul anterior

Implementarea hartii ✅ Îndeplinit - Harta este complet implementată, cu gandirea pentru iteme/gameplay loop și conceptele de interacțiune stabilite.

Continuarea sistemului de inventar ⚠️ Parțial - Sistemul de inventar a fost rescris pentru a se integra cu noul input din Unity. Mecanica de aruncare a obiectelor nu este încă complet funcțională.

Implementarea AI-ului antagonist ❌* Neîndeplinit - Responsabilii nu au finalizat acest task (am avut o discutie la curs despre acest subiect).

Optimizare și suport tehnic ✅ Îndeplinit - Codul existent a fost optimizat, comentariile au fost adăugate, iar suportul tehnic pentru task-urile principale a fost oferit cu succes.

## 3. Retrospectivă scurtă

## In acest sprint, a mers bine implementarea completa a hartii si rescrierea sistemului de inventar pentru noul input din Unity, dar am intampinat dificultati in finalizarea AI-ului antagonist si a mecanicii de aruncare a obiectelor, iar in sprintul urmator ne vom concentra pe rezolvarea acestor task-uri si clarificarea responsabilitatilor pentru a evita blocajele.

## 4. Obiective pentru sprintul următor

1. Adaugarea itemelor – Integrarea itemelor in joc, definirea locatiilor de spawn si stabilirea interactiunilor de baza cu jucatorul si mediul.
Responsabili: Ecobescu George-Marius, Munteanu David

2. Finalizarea sistemului de inventar – Completarea mecanicii de aruncare a obiectelor si corectarea eventualelor bug-uri.
Responsabili: Andrei Liviu-Cristian, Seniuc Andrei

3. Implementarea AI-ului inamic – Crearea comportamentului de patrol si chase pentru inamic, astfel incat acestia sa poata detecta si urma jucatorul in mod functional.
Responsabili: Danaila Mihai Teodor, Sirbu Robert-Gabriel, Seniuc Andrei

4. Adaugarea de mecanici si scripturi – Implementarea scripturilor pentru interactiuni suplimentare (ex. usi, coliziuni pentru iteme, aruncarea obiectelor in locuri greu accesibile).
Responsabili: Toti membrii echipei

## 5. Plan de lucru și împărțirea sarcinilor

## Echipa va lucra organizat pe obiectivele definite pentru sprintul urmator, cu impartirea sarcinilor conform responsabilitatilor mentionate. Se vor organiza intalniri scurte saptamanale pentru verificarea progresului si ajustarea task-urilor in functie de nevoi, iar deadline-urile interne vor fi stabilite pentru finalizarea fiecarei etape. Avand in vedere incertitudinea legata de implicarea lui Danaila Mihai Teodor si Sirbu Robert-Gabriel, ceilalti membri ai echipei vor prelua mai multe responsabilitati pentru a asigura progresul si finalizarea obiectivelor.

## 6. Capturi / Demonstrații (opțional)

## 7. Observații suplimentare

N/A