🧩 Raport de Sprint – Proiect de Joc Unity

**Echipa:** 6

**Numele jocului (titlu provizoriu):** Not Alone Here

**Sprint #:** 2

**Perioada:** 04.11.2025-17.11.2025

**Data predării raportului:** 04.11.2025

**Team leader (persoană de contact):** Ecobescu George-Marius

**Persoana/Persoanele care au întocmit raportul:** Ecobescu George-Marius

**Modalitatea preferată de primire a recenziei (ex: e-mail, feedback oral, Google Docs):**

e-mail: mariuseco15@yahoo.com

## 1. Scopul general al sprintului

## Scopul principal al acestui sprint este realizarea primelor functionalitati de baza ale jocului si stabilirea fundatiei pentru dezvoltarea ulterioara. In aceasta etapa se urmareste obtinerea unui prototip jucabil care sa includa elementele esentiale de interactiune si control.

## 2. Statusul obiectivelor din sprintul anterior

Aderarea ca contributor a membrilor la repo-ul de Github al proiectului ✅ Îndeplinit

Verificare proiect GitHub functional pentru toti membrii in Unity ✅ Îndeplinit

Aderarea la Trello board a tuturor membrilor ✅ Îndeplinit

Definire mecanici de baza si functionalitati principale ale jocului ✅ Îndeplinit

Adaugare taskuri detaliate in Trello pentru fiecare mecanica sau functionalitate identificata ✅ Îndeplinit

Alocare initiala a taskurilor membrilor echipei ✅ Îndeplinit

## 3. Retrospectivă scurtă

## In acest sprint, organizarea echipei si configurarea mediului de lucru au decurs bine. Toata lumea a reusit sa acceseze instrumentele necesare (Trello, GitHub, Unity) si sa inteleaga structura proiectului. Nu au fost intampinate dificultati majore, deoarece activitatea a fost preponderent organizatorica. In sprintul urmator ne vom concentra pe implementarea efectiva a mecanicilor de joc.

## 4. Obiective pentru sprintul următor

1. Implementarea sistemului de miscare al jucatorului – Crearea unui sistem care permite deplasarea libera: mers, alergare, aplecare si privire in jur.
Responsabili: Ecobescu George-Marius, Munteanu David

2. Implementarea sistemului de interactiune cu obiecte – Permiterea jucatorului sa ridice, foloseasca si combine obiecte pentru progres si rezolvarea puzzle-urilor.
Responsabili: Danaila Mihai Teodor, Sirbu Robert-Gabriel

3. Crearea sistemului de inventar – Dezvoltarea unui sistem care gestioneaza obiectele colectate de jucator.
Responsabili: Andrei Liviu-Cristian

4. Implementarea mecanicilor de ascundere – Adaugarea posibilitatii ca jucatorul sa se ascunda sub paturi, in dulapuri sau dupa obiecte pentru a evita inamicul.
Responsabili: Seniuc Andrei

## 5. Plan de lucru și împărțirea sarcinilor

In cadrul echipei, taskurile mai complexe au fost alocate la cate doua persoane pentru a facilita colaborarea si finalizarea mai rapida, iar taskurile mai mici au fost repartizate individual. A fost stabilita o intalnire de echipa in weekend-ul 8–9 noiembrie pentru discutarea progresului si verificarea integrarii componentelor dezvoltate.

## 6. Capturi / Demonstrații (opțional)

N/A

## 7. Observații suplimentare

N/A